Anexa la HG nr............................./2021

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII

TEHNICO – ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

„Realizare conexiune feroviară cu Aeroportul Internațional Brașov - Ghimbav”

| TITULAR: | Ministerul Transporturilor și Infrastructurii |
| --- | --- |
| BENEFICIAR: | Compania Naţională de Căi Ferate ”C.F.R.” – S.A. |
| AMPLASAMENT: | Județul Brașov |

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

| Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA) | mii lei | 739.330 |
| --- | --- | --- |
| (în preţuri la data 01.04.2021, 1 euro = 4,9117 lei) |  |  |
| construcţii montaj | mii lei | 538.734 |
| Eşalonarea investiţiei: | INV/C+M | mii lei |  |
| Anul I | INV | mii lei | 147.866 |
|  | C+M | mii lei | 107.747 |
| Anul II | INV | mii lei | 221.799 |
| Anul III | C+M INV C+M | mii lei mii lei mii lei | 161.620 369.665 269.367 |
| Capacități: Element Unitate de măsură Cantitate Lungime traseu m 21500 Podețe buc. 3 Poduri buc. 1 |  |  |
| Clădire nouă buc. 1 Instalație CE buc. 1 |  |  |
| Durata de realizare a investiţiei: 36 luni |  |  |

FACTORI DE RISC

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P100 - 1/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

FINANŢAREA INVESTIŢIEI

Finanțarea obiectivului de investiții se face din fonduri externe nerambursabile, de la bugetul de stat

prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, din veniturile proprii ale Companiei

Naționale de Căi Ferate ,,C.F.R.”– S.A., precum și alte surse legal constituite în limita sumelor

prevăzute anual cu această destinație, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.